АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.06.2011 г. .№ 171-ПА

г. Ирбит

Об утверждении Комплексной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Ирбитского муниципального образования на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным Законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях реализации основных мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования, и руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Комплексную муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования на 2012-2020годы» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники Ирбитские».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы     администрации     Ирбитского     муниципального     образования     по коммунальному хозяйству и строительству А.В.Никифорова.

Глава муниципального образования                                                            Н.П.Бокова

Утверждена

Постановлением   администрации

Ирбитского муниципального образования от    17.06.2011 года №  171-ПА

КОМПЛЕКСНАЯ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА  ТЕРРИТОРИИ   ИРБИТСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ"

НА 2012 - 2020 ГОДЫ

## Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Комплексная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования на 2012 - 2020 годы". |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы: | На основании Федерального закона от 10.12.1995 г. за 196 ФЗ «По безопасности дорожного движения», Стратегии СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Свердловской области на период 2020 года, утвержден Постановлением правительства от 27.08.2008г. № 873 ПП и Указа РФ от 22 сентября 2006 года за № 1042 «О первоочередных мерах по безопасности дорожного движения»/ |
| Заказчик программы: | Администрация Ирбитского муниципального образования |
| Координатор программы: | Заместитель Главы администрации Ирбитского муниципального образования по коммунальному хозяйству и строительству А.В.Никифоров |
| Основные разработчики и исполнители программы: | - Администрация Ирбитского муниципального образования; - Отдел внутренних дел по МО «г.Ирбит» и Ирбитскому МО; - Управление образования Ирбитского муниципального образования; |
| Сроки реализации: | Программа рассчитана на 2012 – 2020 годы. |
| Источники и объем финансирования: | Бюджет Ирбитского муниципального образования, Всего: 54519,5 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2012 г. -3955,5 тыс.руб. 2013 г - 4672,5 тыс.руб. . 2014 г. - 5305,0 тыс. руб. 2015 г. - 5937,5 тыс.руб. 2016 г.- 6169,0 тыс.руб. 2017 г. - 6551,5 тыс.руб. 2018 г. - 6934,0 тыс.руб. 2019 г. - 7309,5 тыс.руб. 2020 г. - 7685,50тыс.руб. |
| Основные цели и задачи программы: | 1) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Ирбитского муниципального образования; 2) Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ирбитского муниципального образования; 3) Совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования; 4) Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования - создание системы информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 5) Расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением. |
| Эффективность исполнения мероприятий (социально-экономические индикаторы) | Стабилизация оперативной обстановки на дорогах Ирбитского муниципального образования. Создание необходимых условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования. Сокращение числа, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Улучшение содержания и благоустройства улично-дорожной сети. (Индикатором эффективности выполнения мероприятий служит общее число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, совершенных на улицах Ирбитского МО, а показателем, их отношение к числу дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года) |
| Контроль за ходом выполнения программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ирбитского МО. |

## Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В последнее время, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры условиям обеспечивающим безопасное дорожное движение и крайне низкая дисциплина участников дорожного движения, приобрела особую остроту проблема аварийности на транспорте.  Если в 2008 году  на территории Ирбитского муниципального образования произошло  346 дорожно-транспортных происшествий, то в 2010 году количество ДТП увеличилось до 338 ДТП (на + 2,9%), а в 2011 году произошло 266 за пять месяцев ДТП (Приложение 1).

Основными видами ДТП являются несоответствие скорости конкретным условиям движения, нетрезвое состояние участников дорожного движения, а так же из-за дорожных недостатков. Свыше трех четвертей всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Примерно четвертая часть всех нарушений связана с неправильным выбором скорости движения. Каждое четвертое ДТП совершил водитель, находящийся в состоянии опьянения, каждое девятое – не имевший права на управление транспортным средством.

Основными причинами ДТП, совершенных водителями транспортных средств явились:

- несоответствие скорости конкретным условиям движения – 67 (доля от общего числа ДТП составляет 25,2%);

- выезд на полосу встречного движения – 28 (доля от общего числа ДТП составляет 10,3%);

- несоблюдение очередности проезда – 12 (доля от общего числа ДТП составляет 4,5%);

- нарушение правил обгона – 3 (доля от общего числа ДТП составляет 1,1%);

- нетрезвое состояние участников дорожного движения – 71 (доля от общего числа ДТП составляет 26,4%);

- из-за дорожных недостатков – 52 (доля от общего числа ДТП составляет 19,5%);

- по вине пешеходов – 27 (доля от общего числа ДТП составляет 10,3%);

- наезд на препятствие или на стоящее транспортное средство – 6 (доля от общего числа ДТП составляет 2,3%)

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянная возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение личным;

- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- состояние дорожного полотна проезжей части улиц и автодорог района;

- полное отсутствие или недостаточное освещение.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост числа ДТП.

Вывод: оперативная обстановка остается сложной. Традиционные методы борьбы правоохранительных органов не всегда дают положительные результаты, а сложившаяся ситуация в муниципальном образовании  обеспечения безопасного дорожного движения, в условиях отсутствия целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" на 2012 - 2020 годы, будет складываться тенденция к ухудшению обстановки в районе.

## Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Комплексная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" на 2012 - 2020 годы (далее - Программа) принимается для решения следующих задач в сфере безопасности дорожного движения:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств;

2) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3) совершенствование системы организации дорожного движения.

Расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением.

## Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Комплекс программных мероприятий формируется и финансируется по следующим направлениям Программы (приложение N 2):

1. Формирование правового сознания населения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Деятельность по данному направлению предусматривает воспитание всех участников дорожного движения, разработка мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

1.1. организация и проведение районного смотра конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек»;

1.2.  организация и проведение районного смотра конкурса среди общих образовательных учреждений «Светофор»;

1.3. организация и проведение районного смотра конкурса среди летних оздоровительных лагерей «У светофора нет каникул.

1.4  организация и проведение районного смотра конкурса среди юных велосипедистов «Безопасное колесо»;

1.5  приобретение и установка в образовательном учреждении Ирбитского муниципального образования комплекта учебно - наглядного пособия для оборудования класса «Светофор»;

1.6  разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений Ирбитского МО

2.1  изготовление и замена дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004

2.2. содержание и обслуживание светофоров на территории Ирбитского МО;

2.3. уличное освещение (техническое обслуживание 105 населенных пунктов);

2.4. устройство и содержание автобусных остановок ;

2.5. грейдирование и ямочный ремонт  автодорог местного значения;

2.6. приведение в нормативное состояние придорожной территории от снега, окрашивание ;

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. Деятельность в указанном направлении предусматривает выработку и формирование единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения.

## Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Ирбитского муниципального образования, уровень дорожно-транспортной аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения    всех участников реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет  средств бюджета Ирбитского муниципального образования. Общий объем финансирования Программы составляет за счет средств местного бюджета – 54519,5 тыс. руб.

По годам:  2012 год – 3955,5 тыс. руб.;  2013 год – 4672,5 тыс. руб.; 2014 год – 5305.0 тыс. руб.; 2015 – 5937,5;  2016-6169,0;  2017-6551,5; 2018-6934,0 ;  2019-7309,5;  2020-7685,0 .

## Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение общего количества дорожно-транспортных зарегистрированных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В 2012 году по сравнению с 2010 годом ожидается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий за год, на 121 единицу и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - на 23 единицы (Приложение 1).

## 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации комплексной целевой Программы базируется на принципах совместной работы Администрации Ирбитского муниципального образования, Управления образования Ирбитского МО, Отдела внутренних дел по МО город Ирбит и Ирбитскому МО, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, СОГУ «Управление автодорогами». Решение задач по эффективной реализации Программы будет осуществляться путем обоснованного управления.

Контроль за исполнением данной Программы возлагается на Заместителя Главы Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоровым.

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

МО – муниципальное образование;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

УВД – управления внутренних дел;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

ГИБДД – государственная инспекция по обеспечению безопасности дорожного движения;

ОУ – образовательное учреждение;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

СОШ – средняя образовательная школа;

СОГУ – Свердловское областное государственное учреждение.

## Приложение N 1

к комплексной целевой Программе "Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Ирбитского МО

на 2012 - 2020 годы"

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершено ДТП | Число ДТП | 266 | 331 | 278 | 255 | 230 | 210 |  |  |  |  |
| Снижение ( - ), рост ( + ) | % | + 22,0 | + 24,4 | - 16,0 | - 8,2 | - 9,8 | - 8,7 |  |  |  |  |
| ДТП с пострадавшими | Число ДТП | 101 | 103 | 92 | 88 | 82 | 80 |  |  |  |  |
| Снижение ( - ), рост ( + ) | % | + 5,2 | + 2,0 | - 10,7 | - 4,3 | - 6,8 | - 2,4 |  |  |  |  |
| ДТП с участием детей | Число ДТП | 26 | 34 | 15 | 12 | 10 | 9 |  |  |  |  |
| Снижение ( - ), рост ( + ) | % | - 7,1 | + 30,8 | - 55,8 | - 20,0 | - 16,6 | - 10,0 |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к целевой программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Ирбитского муниципального образования"

на 2012 - 2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОМПЕЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"  НА 20012 - 2020 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Направление расходов, источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тысяч рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия, социально-экономические последствия, достигаемые в ходе выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Формирование правового сознания населения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Организация и проведение районного смотра конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек» | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Услуги по организации и проведению соревнований. Субсидии, выделяемые из местного бюджета | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Зеленый огонек» Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; - привитие детям знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 1.2 | Организация и проведение районного смотра конкурса среди общих образовательных учреждений «Светофор» | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Услуги по организации и проведению соревнований. Субсидии, выделяемые из местного бюджета | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Светофор» Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; - привитие детям знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 1.3 | Организация и проведение районного смотра конкурса среди летних оздоровительных лагерей «У светофора нет каникул» | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Услуги по организации и проведению соревнований. Субсидии, выделяемые из местного бюджета | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Организация и проведение районного смотра конкурса «У светофора нет каникул» Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; - привитие детям знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 1.4 | Организация и проведение районного смотра конкурса среди юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Услуги по организации и проведению соревнований. Субсидии, выделяемые из местного бюджета | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Организация и проведение районного смотра конкурса юных велосипедистов "Безопасное колесо". Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; - воспитание транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающей активное, творческое овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах. |
| 1.5 | Приобретение и установка в образовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования комплекта учебно-наглядного пособия для оборудования класса "Светофор" | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Приобретение и услуги по монтажу оборудования. Субсидии, выделяемые из местного бюджета. | 30,5 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | Приобретение и установка в образовательном учреждении Ирбитского МО комплекта учебно-наглядного пособия для оборудования класса "Светофор". Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - отработка практических навыков правомерного поведения детей на улицах и дорогах; - сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по собственной неосторожности. |
| 1.6 | Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений Ирбитского МО | Управление образования Ирбитского МО, ГИБДД | Разработка и услуги по тиражированию печатной продукции. Субсидии, выделяемые из местного бюджета. | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения "Карманная книжка - личная безопасность школьника" (закладки, календари, памятки) - не менее 3000 экземпляров для детей - учащихся 1 - 9 классов МОУ Ирбитского МО (35 школ). Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по собственной неосторожности; - обеспечение общеобразовательных учреждений современной наглядной агитацией и литературой в области безопасности дорожного движения. |
|  | Итого по разделу 1 |  | Местный бюджет | 35,5 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 54,5 | 60,0 |  |
| Раздел 2. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования |
| 2.1 | Изготовление и замена дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 | Территориальные администрации Ирбитского МО, ГИБДД (по согласованию) | Работы по изготовлению и установке дорожных знаков. Субсидии за счет бюджета Ирбитского МО | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | Изготовление и замена не менее 30 штук дорожных знаков в год, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004. Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение транспортного риска; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - повышение эффективности информирования участников дорожного движения. |
| 2.2 | Содержание и обслуживание светофоров | Территориальные администрации Ирбитского МО, | Субсидии из местного бюджета | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение транспортного риска; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий; - повышение эффективности информирования участников дорожного движения. |
| 2.3 | Уличное освещение(техническое обслуживание 105 населенных пунктов) | Территориальные администрации Ирбитского МО, | Субсидии из местного бюджета | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3600,0 | 3800,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4400,0 | Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно- транспортных происшествий; - снижение транспортного риска; |
| 2.4. | Устройство и содержание автобусных остановок | Территориальные администрации Ирбитского МО, | Субсидии из местного бюджета | 0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно- транспортных происшествий; - снижение транспортного риска; |
| 2.5 | Грейдирование и ямочный ремонт автодорог местного значения | Территориальные администрации Ирбитского МО, | Субсидии из местного бюджета | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2300,0 | Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно- транспортных происшествий; - снижение транспортного риска; |
| 2.6 | Приведение в нормативное состояние придорожной территории от снега, окашивание | Территориальные администрации Ирбитского МО, | Субсидии из местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия: - снижение количества дорожно- транспортных происшествий; - снижение транспортного риска; |
|  | Итого по разделу 2 |  | Местный бюджет | 3920,0 | 4635 | 5265,0 | 5895 | 6125,0 | 6505,0 | 6885,0 | 7255,0 | 7625,0 |  |
|  | Всего: |  | Местный бюджет | 3955,5 | 4672,5 | 5305,0 | 5937,5 | 6169,0 | 6551,5 | 6934,0 | 7309,5 | 7685,0 |  |