ПРОТОКОЛ

заседания комиссии  по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Ирбитского муниципального образования

# 27 марта 2018г.                                                                          		           №  2

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Никифоров А.В. | - | Глава Ирбитского МО |
| Секретарь комиссии: |  |
| Большаков Р.В. |  | Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ирбитского МО |
| Члены комиссии: |  |  |
| Леонтьева М.М. | - | Заместитель главы администрации Ирбитского МО по вопросам экономики |
| Буланова В.В. | - | Начальник отдела экономики и труда Ирбитского МО |
| Черемисина Н.В. | - | Начальник управления образования Ирбитского МО |
| Вяткин В.А. | - | Директор Местного общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Ирбитского МО» |
| Крошняков С.А. | - | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ирбитского МО» |
| Сивков М.А. | - | Директор МУП «ЖКХ Ирбитского района» |
| Приглашены: |  |  |
| Завьялова Т.О. | - | Начальник юридического отдела администрации Ирбитского МО |
| Речкалова И.В. | - | Начальник отдела ЖКХ и ООС администрации Ирбитского МО |
| Волков А.В. | - | Начальник отдела закупок администрации Ирбитского МО |
| Конев Ф.М. | - | Заместитель главы администрации Ирбитского МО по коммунальному хозяйству и строительству |
| Репина Н.В. | - | Председатель Речкаловской территориальной администрации Ирбитского МО |

Повестка  дня

Вопросы заседания:

1. Об обеспечении надежного и бесперебойного транспортного сообщения с д. Симанова Ирбитского муниципального образования Свердловской области, в период весеннего половодья 2018 года.

Докладывает:

- Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского МО по коммунальному хозяйству и строительству.

По состоянию на текущую дату сложилась критическая ситуация с  обеспечением транспортного сообщения с д. Симанова Ирбитского муниципального образования, в виду следующих обстоятельств:

- подрядная организация ООО «ВЕС», выполнявшая работы по ремонту моста в д. Симанова через р. Ирбит, произвела работы по устройству временной объездной дороги,  демонтажу настила моста и приостановила работы без объяснения причин. 22.03.2018 года в адрес администрации Ирбитского МО поступило письмо от ООО «ВЕС» о добровольном расторжении муниципального контракта № 0162300000417000151-0138270-01 от 11 декабря 2017г.

Согласно информации  ГКУ территориального центра мониторинга по Свердловской области, начало паводка в Свердловской области ожидается ориентировочно на начало-середину апреля, что приведет к сносу временной объездной дороги и нарушит транспортное сообщение с д. Симанова, что приведет к невозможности проезда автомобильной техники, пожарной службы, скорой медицинской помощи, полиции, транспортировки кормов и сельхозпродукции СПК колхоз «Дружба».

Комиссия, заслушав и обсудив доклады руководителей по обсуждаемому  вопросу РЕШИЛА:

(Никифоров А.В., Конев Ф.М., Большаков Р.В., Репина Н.В.)

Администрации Ирбитского МО:

- в связи с расторжением муниципального контракта от 11 декабря 2017г. № 0162300000417000151-0138270-01 с ООО «ВЕС» (организация подрядчик), надвигающимся паводком и невозможностью проведения конкурентных процедур,

в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - подготовить документацию и заключить муниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «Мастер».

Председатель КЧС и ОПБ

Ирбитского МО 									    А.В. Никифоров

Секретарь комиссии 								    Р.В. Большаков